卫生间水箱改造协议

发包方：贵州乾朗钢材市场管理处(以下简称甲方)，指定         为甲方施工监督代表。

承包方：帅瑞华(以下简称乙方)

双方就甲方市场内卫生间厕所冲水阀门改造成节能水箱工程达成如下协议：

1、本项改造工程涉及甲方楼房A,B,C,D 4 栋里面的厕所，共计改造的水箱 120 个；

2、本项改造工程涉及工程款项，已经由双方协商确定为：180元改造一个，总计120个，共计工程款人民币：19600元(大写：壹万九千陆百圆整)；

3、本次改造工程采取包工包料的方式进行，改造工程所涉及到的材料由乙方自行购买，所需要的材料如下：水箱 120个；申明达牌三角阀120个，生料带 120个；顺连牌PE软管 120根，部分水泥沙子，部分地砖。以上材料由乙方携带样品至甲方处，甲方认可材料品质后，乙方方可进行施工操作。

4、施工方案：乙方购买的材料经过甲方指定的代表          确认以后，乙方进场施工，施工期间，甲方应该协助乙方进行各项工作的正常进行。乙方的施工顺序：切割原来水管位置的地砖，打开地砖，安装好水箱的排水管，安装三角阀，安装水箱，修复地砖，调试水箱，打扫卫生。乙方负责将改造完毕后的卫生间打扫干净。乙方在施工过程中，需要确保不损坏甲方的物品，如有损坏，乙方负责修复。

5、关于保修：乙方所提供的材料经过甲方的确认后，在改造完毕后甲方付款之日起，乙方提供1年的保修。保修只涉及水箱的正常使用的损坏，如甲方的使用人员不当使用造成的配件损坏，乙方免费负责更换，但是乙方收取一定材料费用。

6、关于付款：双方协议确定使用下列方式   付款；

(1)乙方材料进场，甲方预先支付乙方50%的工程款项，剩余尾款待乙方施工完毕后，甲方验收确认后，乙方开发票送交给甲方，甲方结清剩余尾款。

（2）乙方全部施工完毕，甲方验收合格后，乙方开发票送交给甲方。甲方一次性付清乙方全部工程款。

7、关于发票：乙方只负责开货物发票，不开具劳务发票。

其他未尽事宜，以双方友好商议解决或以法律形式解决。

以上协议由双方商议确定，本协议一式两份，双方各持一份。

甲方：                                         乙方：帅瑞华

甲方公章：                                     乙方：身份证号

甲方代表电话：                                 乙方电话：

2013年5月   日                                   2013年5月   日